Liste des Équipes et de leurs Compétences

    Le contexte du projet précise que les délai sont très courts. Il est donc impératif d’avoir des équipes solides et d’utiliser au mieux l’efficacité et la souplesse qu’offrent les méthodes Agile orientées SCRUM pour l’organisation, la communication et l’adaptabilité.

    Une organisation en binômes est donc privilégiée ici, à l’exception des équipes de gestion de projet et gestion de produit (il est possible qu’Alicia et moi jouions les 2 rôles), ainsi que les équipes de data science et test (QA), renforcées pour répondre à l’importance et à la complexité de ces tâches, afin de respecter les délais impartis.

    Cette présentation des différents profils contient 3 parties :

I) Présentation synthétique des équipes essentielles au projet

II) Présentation détaillée : rôles, compétences

III) Equipes qui ne seront pas prises en compte dans le dimensionnement :

I) Présentation synthétique

1. Gestion de Projet : 1-2 personnes
2. Gestion de Produit : 1-2 personnes
3. Développement : Frontend 2, Backend 2
4. Data Science : 3
5. Développement de la Fonctionnalité d'Incrustation (Overlay) : 2
6. Operations et DevOps : 2
7. Assurance Qualité (QA) : 3

Total : 16-18 personnes

II) Présentation détaillée :

1. Équipe de Gestion de Projet

Rôles : Chef de Projet (1), Scrum Master (1)
Total : 2 personnes
Compétences :
Planification et gestion de projet
Méthodologies agiles (Scrum, Kanban)
Gestion des risques
Communication et leadership
Gestion des parties prenantes

2. Équipe de Gestion de Produit

Rôles : Product Owner (Alicia), Analyste Métier (1)
Total : 2 personnes
Compétences :
Collecte et analyse des besoins
Gestion des user stories et du backlog
Recherche de marché et expérience utilisateur
Communication avec les parties prenantes
Priorisation et prise de décision

3. Équipe de Développement

    Remarque : Nous partons ici du principe qu’un site existe déjà. Ce projet n’est donc pas une création « ex nihilo », mais plutôt un portage du web vers les plateformes mobiles. C’est pourquoi je n’inclue pas de graphiste dans l’équipe (on considère que la charte graphique est déjà définie), et envisage des temps d’analyse, design et développement relativement optimistes.

Développeurs Frontend
Rôles : Développeur Frontend Senior (1), Développeur Frontend (1)
Total : 2 personnes
Compétences :
Développement d'applications mobiles (iOS et Android)
HTML, CSS, JavaScript
Frameworks (React Native, Flutter)
Principes de conception UI/UX

Développeurs Backend
Rôles : Développeur Backend Senior (1), Développeur Backend (1)
Total : 2 personnes
Compétences :
Programmation côté serveur (Node.js, Python, Java)
Développement et intégration d'API
Gestion de bases de données (SQL, NoSQL)
Meilleures pratiques de sécurité

4. Équipe Data Science

    Remarque : Le contexte du projet nous précise que l’équipe prévue est composée d’un data scientist junior et d’un ingénieur en machine learning sous-traitant. Cela semble irréaliste, concernant la fonctionnalité qui est au coeur de l’identité de l’application développée, qui porte la valeur ajoutée de celle-ci, et qui est techniquement relativement complexe.
    Je crois qu’il est indispensable d’avoir pour ce profil un responsable en interne. Voici une proposition d’équipe permettant de mieux assurer le bon développement et donc le succès du projet :

Rôles : Data Scientist Senior (1), Data Scientist Junior (1), Data Engineer (1)
Total : 3 personnes
Compétences :
Analyse et modélisation des données
Algorithmes de machine learning et d'IA
Expérience en reconnaissance et traitement d'images
Collecte et prétraitement des données
Analyse statistique et validation

5. Équipe de Développement de la Fonctionnalité d'Incrustation (Overlay)

Rôles : Développeur Vision par Ordinateur (1), Développeur Frontend Spécialisé (1)
Total : 2 personnes
Compétences :
Vision par ordinateur et traitement d'images
Algorithmes d'incrustation et réalité augmentée
Développement d'interfaces utilisateur interactives
Expérience avec les bibliothèques de vision par ordinateur (OpenCV, TensorFlow)

6. Équipe Operations et DevOps

Rôles : Ingénieur DevOps (1), Administrateur Système (1)
Total : 2 personnes
Compétences :
Intégration et déploiement continus (CI/CD)
Gestion des services cloud (AWS, Azure)
Infrastructure as code (Terraform, Ansible)
Monitoring et logging
Gestion des réseaux et des serveurs

7. Équipe Assurance Qualité (QA)

Rôles : Responsable QA (1), Ingénieurs QA (2)
Total : 3 personnes
Compétences :
Planification et exécution des tests
Frameworks de tests automatisés (Selenium, Appium)
Tests de performance et de sécurité
Suivi et rapport des bugs
Tests de régression et d'intégration

III) Equipes qui ne seront pas prises en compte

     Voici une liste des équipes que l’on ne prendra pas en compte ici, car un site est préexistant (design) et par souci de se concentrer sur les équipes de développement :

1. Équipe de Design
(charte graphique déjà définie pour le site)

Rôles : Designer UX/UI (1), Designer Graphique (1)
Total : 2 personnes
Compétences :
Conception d'interfaces utilisateur
Recherche et conception de l'expérience utilisateur
Prototypage et wireframing (Figma, Sketch)
Outils de design graphique (Adobe Creative Suite)
Principes de conception centrée sur l'utilisateur

2. Équipe Support Client
(Nous attribuerons ici leurs fonctions ex : collecte de données, à l’équipe de développement)

Rôles : Responsable Support Client (1), Représentants du Support Client (2)
Total : 3 personnes
Compétences :
Compétences en service client
Connaissance de l'application et de ses fonctionnalités
Résolution de problèmes et dépannage
Communication et empathie
Collecte et rapport de feedback

3. Équipe Marketing et Ventes

    Idem, on va considérer ici que ce travail a déjà été budgété et réalisé en amont.

Rôles : Responsable Marketing (1), Spécialiste Marketing (1), Représentant des Ventes (1)
Total : 3 personnes
Compétences :
Stratégies de marketing digital
Gestion des réseaux sociaux
Création de contenu et SEO
Ventes et gestion de la relation client
Analyse de marché et prospection